PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS APRAŠE NURODYTOS INFORMACIJOS PAGRINDIMO APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

| Plėtros programos pažangos priemonės kodas ir pavadinimas | 03-001-06-03-04 Įgyvendinti centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemų energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones |
| --- | --- |
| Nacionalinio pažangos plano uždavinys | 6.3. Užtikrinti Lietuvos elektros energijos rinkos ir elektros energetikos sistemos adekvatumą ir didinti vidaus energijos gamybos ir bendrojo galutinio energijos vartojimo AEI dalį bei diegti taršos mažinimo priemones energetikos sektoriuje |
| Plėtros programa | 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1064 |
| Atsakinga institucija (koordinuojančioji institucija) | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija |

II SKYRIUS

SIEKIAMAS POKYTIS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS Priemonės laukiamAS pokyTIS

Pažangos priemonė skirta šalinti 7 problemos „Maža AEI dalis, palyginti su galutiniu energijos suvartojimu: 25,47 proc. (2019 m.), siekiama 50 proc. (2030 m.)“ 7.1.3. priežastį „Vėlai įgyvendinta ES fondų paramos priemonė (tik 2019 m.)“, identifikuotą 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1064 (toliau – Plėtros programa). Šia pažangos priemone orientuojamasi į galutinio energijos suvartojimo mažinimą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas yra vienas svarbiausių prioritetų energetikos srityje iki 2050 m. ir tai įtvirtinta 2018 m. patvirtintoje Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje (toliau – NENS). Lietuva siekia nuolat ir nuosekliai didinti energijos vartojimo efektyvumą, diegti naujesnes ir mažiau energijos vartojančias technologijas, didinti vartotojų švietimą bei konsultavimą ir keisti jų elgseną. Didžiausias energijos vartojimo efektyvumo didinimo potencialas įvertinus efektyvumo priemonių ekonominį pagrįstumą yra pramonės, pastatų ir transporto sektoriuose. Nors Lietuvos ekonominiai ir energetiniai rodikliai paskutiniais metais gerėjo ir bendrasis energijos suvartojimo efektyvumo rodiklis 2018 metais pasiekė 4,852 Eur/kgne, tačiau vis dar 43 proc., arba 3,645 Eur/kgne, atsiliko nuo bendro 28 valstybių narių energijos produktyvumo vidurkio, kuris yra 8,497 Eur/kgne (žr. paveikslą). Energijos produktyvumo rodiklis nurodo šalies energijos vartojimo efektyvumą ir leidžia atskirti energijos suvartojimą nuo šalies ekonomikos augimo (angl. decoupling). Jis rodo, kiek prekių ir paslaugų šalyje buvo sukurta su konkrečiu energijos kiekiu (eurų ir konkretaus energijos kiekio kgne santykis). Remiantis pirmiau minėtais energijos produktyvumo rodikliais, galima daryti išvadą, kad įmonės savo veikloje vis dar nepakankamai efektyviai panaudoja energiją ir energetinius išteklius produkcijai pagaminti ar paslaugoms suteikti. Tai gali lemti įmonėse naudojamos pasenusios technologijos, nedidelė energijos ar jos išteklių kainos dalis produkcijoje, nepakankamas požiūris ar kompetencija iš atsakingų asmenų ar įmonių vadovų. Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021–2030 m. numatyta skatinti įmonėse diegti energijos efektyvumo didinimo priemones, nurodytas energijos vartojimo audituose, ir taip sutaupyti 5,5 TWh energijos. Paveikslas 1. Energijos produktyvumas Europos Sąjungos valstybėse narėse 2018 m. Energijos produktyvumas Europos Sąjungos valstybėse narėse 2018 m.. Šaltinis: Eurostat Siekiant Nacionaliniame pažangos plane užsibrėžto 6-ojo strateginio tikslo „Užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, saugoti biologinę įvairovę, švelninti Lietuvos poveikį klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui“, numatoma įgyvendinti šiuos pažangos uždavinius: - užtikrinti Lietuvos elektros energijos rinkos ir elektros energetikos sistemos adekvatumą bei didinti vidaus energijos gamybos ir bendrojo galutinio energijos vartojimo atsinaujinančių energijos išteklių dalį, skatinti pažangiųjų elektros tiekimo ir kaupimo technologijų, išmaniųjų energijos apskaitos, valdymo ir energijos vartojimo reguliavimo sistemų diegimą, didinti energijos vartojimo efektyvumą, siekiant gerinti gyventojų finansinę būklę, didinti verslo konkurencingumą, mažinti išmetamų ŠESD ir oro teršalų kiekį; Remiantis Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (toliau – LŠTA) duomenimis, centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sektorius Lietuvoje užima daugiau kaip 50 % visos šilumos rinkos, miestuose šis santykis yra didesnis – centralizuotai šiluma ir karštu vandeniu aprūpinama apie 70–80 % pastatų. Energijos vartojimo efektyvumas (toliau – EVE) CŠT sektoriuje yra skirtingas: šilumos suvartojimas vienam kvadratiniam metrui ploto apšildyti tame pačiame mieste gali skirtis iki 10 kartų. Tai tiesiogiai lemia ir šildymo sąskaitos dydį. Šilumos suvartojimas atskiruose namuose priklauso nuo jo dydžio, geometrijos, aukščio, sienų ir langų kokybės, stogo ir rūsio būklės ir t. t. Didelę įtaką turi ir vidaus vamzdynų sistemos išbalansavimas, papildomi prijungti šildymo prietaisai, šilumos punkto automatizavimo lygis ir visą šį ūkį prižiūrinčios įmonės ar asmens kvalifikacija bei pastangos. EVE turi tiesioginį poveikį ir gyventojų išlaidoms už būstų šildymą: 2020 m. neapšiltintuose daugiabučiuose, kuriuose gyvena dauguma gyventojų, vidutiniškai išleido apie 0,8 Eur už m2, kokybiškuose daugiabučiuose – 0,3 Eur už m2, labai prastos būklės daugiabučiuose – 1,2 Eur už m2. NENS nurodyta, kad pagrindinis tikslas šilumos ūkio srityje – nuoseklus CŠT sistemų atnaujinimas (optimizavimas), kuris užtikrintų efektyvų šilumos vartojimą, patikimą, ekonomiškai patrauklią (konkurencingą) gamybą ir tiekimą. Taip pat CŠT sistemų modernizavimas turėtų sudaryti galimybę diegti modernias ir aplinkai palankias technologijas, naudojančias tiek vietinius išteklius, tiek AEI. CŠT tinklai CŠT tinklų ilgis 2020 m. pabaigoje siekė apie 2 925 km, įskaitant ir ne šilumos tiekėjų valdomus ruožus. Perduodant šilumą vartotojams, 2020 m. vamzdynuose buvo prarasta apie 1 203 GWh šilumos, kas sudarė apie 15 % į CŠT sistemą patiekto šilumos kiekio. Palyginimui, Skandinavijos šalių CŠT sistemose prarandama vidutiniškai apie 12 % šilumos. Pagrindinė priežastis – apie 41 % vamzdžių yra sumontuoti probleminiuose neprieinamuose kanaluose, kurie nutiesti sovietmečiu (1960–1990 m.). Yra likusių ir orinių tinklų – jie sudaro apie 2 %. Apie 15 % CŠT tinklų sudaro techniniai koridoriai. Todėl investicijos į CŠT tinklų modernizavimą sukurtų didžiulę socialinę-ekonominę netiesioginę naudą dėl oro taršos mažėjimo. NEKSVP numatyta EVE CŠT tinkluose didinti pritaikant CŠT tinklus dirbti žematemperatūriniu režimu. CŠT tinklų eksploatavimas žemesnėje temperatūroje ne tik padidina EVE ir prisideda prie aplinkos taršos mažinimo, bet ir užtikrina ilgesnį vamzdžių ekonomiškai naudingo tarnavimo laikotarpį. Šilumos punktai Iš viso Lietuvos CŠT sistemose 2020 m. pabaigoje buvo eksploatuojami 28 447 šilumos punktai, iš jų 83% arba 23 557, – automatiniai. Likusieji 4 890 – sovietinio tipo neautomatizuoti elevatoriniai šilumos punktai, kurie, esant teigiamoms arba artimoms nuliui temperatūroms, mažai reaguoja į lauko oro temperatūrų pasikeitimo sąlygas, todėl tokie pastatai iš dalies perkaitinami. Vien ši priežastis gali lemti apie 7–15 % didesnį šildymo sąskaitos dydį. Šilumos apskaitos prietaisai Įvadinių šilumos apskaitos prietaisų, neturinčių nuotolinės duomenų nuskaitymo sistemos, skaičius Lietuvoje 2020 m. pabaigoje siekė 11,76 tūkst., arba 40 % iš 29,4 tūkst., pastatų įvadiniuose šilumos punktuose sumontuotų apskaitos prietaisų. Nuotolinio nuskaitymo prietaisų parodymai, įtraukti į bendrąją CŠT sistemų vizualizacijos ir analitikos sistemą, padeda efektyviau organizuoti šilumos tiekimo procesą, gerinti paslaugos kokybę, laiku užkirsti kelią įvairiems nesklandumams ir atlikti kitas funkcijas. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – ŠŪĮ) 16 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad šilumos tiekėjas savo lėšomis įrengia atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, užtikrina jų tinkamą techninę būklę, nustatytą matavimų tikslumą ir organizuoja patikrą, 2 dalyje reglamentuota, kad karšto vandens tiekėjas arba šio įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju esamas tiekėjas įrengia vartotojo bute ar kitose patalpose karšto vandens apskaitos prietaisus tiekimo–vartojimo ribos vietoje. ŠŪĮ 11 straipsnyje reglamentuota, kad įvadinių atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų ir šio straipsnio 4 dalyje nurodytų apskaitos prietaisų (šilumos skaitiklių, šilumos daliklių) rodmenis turi būti galima nuskaityti nuotoliniu būdu. Karšto vandens skaitikliai, šilumos skaitikliai ir dalikliai, kurių rodmenis galima nuskaityti nuotoliniu būdu, įrengiami visame pastate, jeigu tai techniškai įmanoma ir ekonomiškai naudinga. ŠŪĮ 11 straipsnio 6 dalimi numatytos galimybės šiluminės energijos vartotojams, tinkamiau ir dažniau suteikti informaciją apie jų vartojimą, be kita ko, pasinaudojant technologijų pažanga, kad ne vėliau kaip iki 2027 m. sausio 1 d. visa apimtimi pereiti prie nuotoliniu būdu nuskaitomų apskaitos prietaisų, išskyrus atvejus, kai tai nėra ekonomiškai efektyvu; ŠŪĮ 11 ir 15 straipsniuose nustatyta, kad šilumos tiekėjai nuo 2020 m. spalio 26 d. turi įrengti naujus atsiskaitomuosius šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisus ar šilumos skaitiklius arba daliklius su nuotolinio nuskaitymo funkcija. Tikimasi, kad šiuolaikiniai apskaitos prietaisai su operatyvia rodmenų stebėsena paskatins vartotojus labiau domėtis šilumos suvartojimo efektyvumu ir jos taupymo galimybėmis. Pažangos priemonės įgyvendinimas visa apimtimi yra suplanuotas 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos Lietuvai (toliau – 2021–2027 IP) 2 prioriteto „Žalesnė Lietuva“ konkrečiame uždavinyje „2.1. Skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį“ kaip veikla „Didinti centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemų energijos vartojimo efektyvumą bei plėsti sistemas“. Įgyvendinant šią veiklą, numatyta: - siekiant mažinti pirminės ir galutinės energijos suvartojimą bei išmetamų ŠESD kiekį CŠT sektoriuje, skatinti CŠT tinklų perėjimą prie 4-os kartos šilumos tiekimo sistemos, kuriant integruotas CŠVT sistemas, efektyviai panaudojant liekamąją ir aplinkos energiją; - siekiant sumažinti apie 12–13 % energijos CŠT tinkluose vartojimą bei daugiau nei 2 tūkst. t kasmet išmetamo CO2 kiekį, investuoti į centralizuoto energijos tiekimo vamzdynų sistemų modernizavimą ir plėtrą, diegiant žemesnės temperatūros režimus, technologijas (pvz.: cirkuliacinius siurblius, šilumos transformavimo punktus, šilumokaičius, vamzdynus skirtus žematemperatūriui režimui, matavimo prietaisus ir kt.); - Modernizuoti pastatų įvadinės šilumos apskaitos prietaisus bei įrengti duomenų nuotolinio nuskaitymo sistemas. Planuojama modernizuoti apie 10 tūkst. šilumos apskaitos prietaisų. Šioje pažangos priemonėje formuluojamos 4 investicinės veiklos, šalinančios problemos 7 problemos „Maža AEI dalis, palyginti su galutiniu energijos suvartojimu: 25,47 proc. (2019 m.), siekiama 50 proc. (2030 m.)“, 7.1.3. priežastį „Vėlai įgyvendinta ES fondų paramos priemonė (tik 2019 m.)“. Veiklos formuluojamos identifikuojant investicijų tipą ir veiklos įgyvendinimo teritoriją. Lentelė 1. Pažangos priemonėje planuojamų veiklų sąrašas 2021–2027 m. IP veikla; Konkrečios šioje pažangos priemonėje identifikuotos investicinės veiklos. Skatinti CŠT tinklų perėjimą prie 4-os kartos šilumos tiekimo sistemų; - Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo pritaikymas 4-os kartos šilumos tiekimo sistemai visoje Lietuvoje - Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo pritaikymas 4-os kartos šilumos tiekimo sistemai Vidurio ir Vakarų Lietuvoje. Investuoti į centralizuoto energijos tiekimo vamzdynų sistemų modernizavimą ir plėtrą, diegiant žemesnės temperatūros režimus, technologijas (pvz.: cirkuliacinius siurblius, šilumos transformavimo punktus, šilumokaičius, vamzdynus skirtus žematemperatūriui režimui, matavimo prietaisus ir kt.); Atskira poveiklė neišskiriama, kadangi kiekvienos savivaldybės CŠT tinklo pritaikymui gali būti reikalingi skirtingi techniniai sprendimai. Sprendimų optimalumas grindžiamas kiekvieno šilumos tiekėjo pateiktame verslo plane.. Modernizuoti pastatų įvadinės šilumos apskaitos prietaisus bei įrengti duomenų nuotolinio nuskaitymo sistemas; - Šilumos (vėsumos) apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija įrengimas visoje Lietuvoje - Šilumos (vėsumos) apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija įrengimas Vidurio ir Vakarų Lietuvoje. Šaltinis: sudaryta autorių Veiklų vykdytojai ir jų skaičius nustatyti remiantis LŠTA duomenimis. Lentelė 2. Pažangos priemonės veiklų vykdytojai Konkrečios šioje pažangos priemonėje identifikuotos investicinės veiklos; Veiklos vykdytojų tipai; Potencialių veiklos vykdytojų skaičius. - Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo pritaikymas 4-os kartos šilumos tiekimo sistemai visoje Lietuvoje; Šilumos tiekimo licenciją turinčios įmonės, veiklą vykdančios visoje Lietuvoje; 44. - Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo pritaikymas 4-os kartos šilumos tiekimo sistemai Vidurio ir Vakarų Lietuvoje; Šilumos tiekimo licenciją turinčios įmonės, veiklą vykdančios Vidurio ir Vakarų Lietuvoje; 34. - Šilumos (vėsumos) apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija įrengimas visoje Lietuvoje; Šilumos tiekimo licenciją turinčios įmonės, veiklą vykdančios visoje Lietuvoje; 44. - Šilumos (vėsumos) apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija įrengimas Vidurio ir Vakarų Lietuvoje; Šilumos tiekimo licenciją turinčios įmonės, veiklą vykdančios Vidurio ir Vakarų Lietuvoje; 34. Šaltinis: sudaryta autorių Pažangos priemonės veiklų tikslinių grupių dydis grindžiamas Lietuvos ilgalaike renovacijos strategija (toliau – LIRS) ir LŠTA duomenimis. LIRS yra valstybės integruoto nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano, nurodyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1999 3 straipsnyje, dalis. LIRS atlikta nacionalinio pastatų ūkio analizė, renovacijos tikslai, apimtys, pagrindinės kryptys bei identifikuotos priemonės. LIRS pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. pasitarimo sprendimu (protokolo Nr. 18), prieš tai LIRS derinta su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Europos investicijų banko atstovybe Lietuvoje, Kauno technologijos universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija, Lietuvos energetikos institutu, Lietuvos respublikiniais būsto valdymo ir priežiūros rūmais, Lietuvos saulės energijos asociacija, Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos statybininkų asociacija, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, Lietuvos vartotojų organizacijų aljansu ir kitais socialiniais, ekonominiais partneriais ir kitais suinteresuotais atstovais. Pagrindinė tikslinė grupė yra šilumos tiekimo licenciją turinčios įmonės. Lentelė 3. Valstybei priklausantys negyvenamieji viešieji pastatai 2021 m. sausio 1 d. būklei pagal klases Energinės klasės; Pastatų skaičius, vnt.; Bendras plotas, m2; Viešųjų pastatų pirminės energijos vartojimas GWh/metus (Kiti negyvenamieji pastatai). A+; 5; 12 910,85. A; 9; 25 130,76; 8,00. B; 354; 1 068 691,58; 274,00. C; 360; 951 378,81; 425,00. D, E, F, G, be klasės; 2 183; 3 828 146,65; 2 177,00. SUMA:; 2 911; 5 886 259; 2 884. Šaltinis: LIRS Veiklų įgyvendinimas prisidės prie CŠT sistemų energetinio efektyvumo didinimo, mažins šilumos energijos suvartojimus pastatuose bei nuostolius CŠT tinkluose, ir tai turės teigiamos įtakos galutinių šilumos vartotojų sąskaitų dydžiui ir lems mažesnes šilumos tiekėjų veiklos sąnaudas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Veikla 1. Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo pritaikymas 4-os kartos šilumos tiekimo sistemai visoje Lietuvoje Veikla 2. Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo pritaikymas 4-os kartos šilumos tiekimo sistemai Vidurio ir Vakarų Lietuvoje Veikla 1 ir Veikla 2 skiriasi tik teritorija, kurioje suplanuotos investicijos, tačiau siekiant supaprastinti 2021–2027 IP rodiklių pasiekimo stebėseną, yra atskirtos. Veiklos esmė – CŠT sistemų temperatūrą sumažinti iki 70°C ir žemiau, diegti išmaniųjų šilumos tinklų valdymo monitoringo, valdymo ir reguliavimo sistemas ir atlikti kitus technologinius patobulinimus, siekiant, kad būtų padidintas CŠT sistemos EVE. Siektinas Veiklos 1 ir Veiklos 2 produkto rodiklis – Naujai pastatyti ar patobulinti centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo tinklų vamzdynai, mato vnt. – km. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo šis rodiklis yra regioninės politikos bendras produkto rodiklis RCO20 (angl. REGIO Common Output Indicator). Remiantis EK 2021-2027 m. Europos regioninės plėtros ir Sanglaudos fondų rodiklių aprašymu, bendra rodiklio vertė yra suminis naujai nutiestų arba modernizuotų EVE padidinimo prasme CŠT sistemų arba vėsumos tiekimo linijų ilgis. Padidintas EVE reiškia šilumos ir vėsumos tiekimo linijų EVE pagal techninę atliktų darbų specifikaciją. EVE vertinimas atitinka Direktyvos 2012/27/EU nuostatas. Tarpinė ir galutinė rodiklių reikšmės pateiktos lentelėje. Pažangos priemonės įgyvendinimo pradžioje rodiklio reikšmė lygi 0. Tarpinė rodiklio reikšmė nustatyta 2024 m. ir yra lygi 0 km. Galutinė siekiama rodiklio reikšmė 2029 m. yra 34 km. Lentelė 4. Veiklos 1 ir Veiklos 2 produkto rodiklio reikšmės ir suplanuotos lėšos Veiklos Nr. ir pavadinimas; Siekiamas produkto rodiklis 2021–2027 IP; Tarpinė reikšmė; Galutinė reikšmė; 2021–2027 IP; Privačios lėšos. - Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo pritaikymas 4-os kartos šilumos tiekimo sistemai visoje Lietuvoje; Naujai pastatyti ar modernizuoti centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo tinklų vamzdynai, km.; 0; 17; 6 750 000; 1 577 000. - Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo pritaikymas 4-os kartos šilumos tiekimo sistemai Vidurio ir Vakarų Lietuvoje; Naujai pastatyti ar modernizuoti centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo tinklų vamzdynai, km.; 0; 17; 6 750 000; 1 577 000. SUMA:; 0; 34; 13 500 000; 3 154 000. Šaltinis: sudaryta autorių Veikla 1 ir Veikla 2 bus įgyvendinama teikiant subsidiją kartu su paskola veiklų vykdytojams. Paskola ilgalaikė, todėl grįžtančių lėšų efekto tikimasi po 2029 metų. Veiklą 1 ir Veiklą 2 gali vykdyti patys šilumos tiekėjai, taip pat jie gali pasitelkti rangovus. Tai išimtinai nauja veikla, kuri gali būti vykdoma tik pastatų, daugiabučių namų, prijungtų prie CŠT sistemų, atžvilgiu ir kurios laikomos efektyviomis ir aplinką tausojančiomis sistemomis. Veiklos 1 ir Veiklos 2 rezultato rodiklis „Numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis“, mato vnt. – tonos CO2 ekvivalentu per metus“ (toliau – RR1). Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo RR1 yra regioninės politikos bendras rezultato rodiklis RCR29 (angl. REGIO Common Result Indicator). Remiantis EK 2021–2027 m. Europos regioninės plėtros ir Sanglaudos fondų rodiklių aprašymu, RR1 vertė yra suminis numatomas paremtų subjektų ar procesų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų kiekis. Rodiklio pradinė reikšmė yra numatomas metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų kiekis prieš intervenciją, o pasiekta reikšmė yra apskaičiuotas numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų kiekis pagal pasiektą energinį naudingumą atlikus intervenciją. Tarpinė RR1 reikšmė nėra nustatyta. Galutinė RR1 reikšmė 2029 m., kurios siekiama įgyvendinant visas Pažangos priemonės veiklas kartu paėmus, yra 365 500 tonų CO2 ekvivalentu per metus. Galutinė veiklos 1 ir veiklos 2 (kiekvienai iš jų atskirai) RR1 reikšmė 595 tonos CO2 ekvivalentu per metus). Taip pat Veiklos 1 ir Veiklos 2 įgyvendinimas užtikrina rezultato rodiklio „Metinis pirminės energijos suvartojimas (iš kurio: būstai, viešieji pastatai, įmonės, kita)“, mato vnt. MWh per metus (toliau – RR2) pasiekimą. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo šis rodiklis yra regioninės politikos bendras rezultato rodiklis RCR26 (angl. REGIO Common Result Indicator). Remiantis EK 2021–2027 m. Europos regioninės plėtros ir Sanglaudos fondų rodiklių aprašymu, RR2 reikšmė yra suminis paremtų subjektų metinis pirminės energijos suvartojimas. RR2 pradinė reikšmė yra metinis pirminės energijos kiekis prieš intervenciją, o pasiekta reikšmė yra metinis pirminės energijos suvartojimas atlikus intervenciją. Pažangos priemonės įgyvendinimo pradžioje rodiklio reikšmė lygi 3 693 500 MWh (2019 m.). Tarpinė rodiklio reikšmė nenustatyta. Galutinė rodiklio reikšmė 2029 m, kurios siekiama įgyvendinant visas Pažangos priemonės veiklas kartu paėmus, yra 3 655 002 MWh. Galutinė veiklos 1 ir veiklos 2 (kiekvienos iš jų atskirai) RR2 reikšmė 5 950 MWh per metus. Veikla 3. Šilumos (vėsumos) apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija įrengimas visoje Lietuvoje; Veikla 4. Šilumos (vėsumos) apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija įrengimas Vidurio ir Vakarų Lietuvoje. Siektinas Veiklų 3–4 produkto rodiklis – Įrengti šilumos, vėsumos apskaitos prietaisai su nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija, mato vnt. – vnt. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo šis rodiklis yra specialusis produkto rodiklis (angl. REGIO Common Output Indicator). Pažangos priemonės įgyvendinimo pradžioje rodiklio reikšmė lygi 0. Galutinė siekiama rodiklio reikšmė 2029 m. yra 10 514 vnt. Tarpinė ir galutinė rodiklių reikšmės pagal veiklas detalizuotos lentelėje. Veikla 3 ir veikla 4 taip pat prisideda prie RR1 ir RR2. Įgyvendinant kiekvieną iš jų, iki 2029 m. numatoma sumažinti pirminės energijos suvartojimą iki 1 821 551 MWh per metus, o šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 182 155 tonų CO2 ekvivalentu per metus. Įgyvendinus visas Pažangos priemonės veiklas kartu paėmus, pirminės energijos suvartojimas sumažės 38 498 MWh per metus (nuo 3 693 500 iki 3 655 002), o šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sumažės 3850 tonų CO2 ekvivalentu per metus (nuo 369 350 iki 365 500). Lentelė 5. Veiklų 3-46 produkto rodiklio reikšmės ir suplanuotos lėšos Veiklos Nr. ir pavadinimas; Siekiamas produkto rodiklis 2021-2027 IP; Tarpinė reikšmė; Galutinė reikšmė; 2021–2027 IP; Privačios lėšos. - Šilumos (vėsumos) apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija įrengimas visoje Lietuvoje; Įrengti šilumos, vėsumos apskaitos prietaisai su nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija, vnt.; 0; 5 257; 6 750 000; 1 577 000. - Šilumos (vėsumos) apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija įrengimas Vidurio ir Vakarų Lietuvoje; Įrengti šilumos, vėsumos apskaitos prietaisai su nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija, vnt.; 0; 5 257; 6 750 000; 1 577 000. SUMA:; 0; 10 515; 13 500 000; 3 154 000. Šaltinis: sudaryta autorių Veiklų 3–4 rezultatai sudaro prielaidas šilumos tiekėjams efektyvinti vykdomą veiklą, t. y.: - sekti energijos vartojimą kiekviename pastate ir įvertinti energetinį efektyvumą, kas motyvuos šilumos tiekėjus ir vartotojus diegti energijos taupymo priemones; - nuolatinis šilumnešio debeto ir slėgio matavimas realiuoju laiku leis sekti vandens nuotekius pastato viduje; - leidžia pasirinkti ar koreguoti šildymo ir karšto vandens tiekimo taupymo režimus kiekviename pastate; - slėgių matavimai padės operatyviai nustatyti šilumokaičių plyšimus ir užkirsti tinklų vandens patekimą į karšto vandens sistemas; - nuotoliniu būdu surenkami šilumos apskaitos prietaisų duomenys gali būti naudojami efektyviau rengti sąskaitas vartotojams; - nuotoliniu būdu surinkti dabartiniai ir archyviniai duomenys gali būti naudojami šilumos energijos analizei ir prognozei. Veiklų 3–4 įgyvendinimas prisideda prie rezultato rodiklio RR2, kurio siekiamos reikšmės aprašytos aukščiau, pasiekimo.

III SKYRIUS

ALTERNATYVŲ ANALIZĖ

PIRMASIS SKIRSNIS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS ALTERNATYVOS

Bendrosios alternatyvų analizės nuostatos: - Alternatyvų analizė atliekama sąnaudų-naudos analizės (toliau – SNA) metodu; - Visų alternatyvų įgyvendinimas pasieks nustatytų visų pažangos priemonės produktų ir rezultatų rodiklių reikšmes. - Veiklų alternatyvos buvo įvertintos rengiant 2021–2027 IP projektą, remiantis Lietuvos šalies ataskaitos (2019) priede D nustatytomis investicijų kryptimis, 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo 3 straipsnyje nurodytais konkrečiais ERPF fondo tikslais, 5 straipsnyje nurodytomis ERPF lėšomis remiamomis investicijomis ir kitomis nuostatomis, 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklių (toliau – Reglamentas Nr. 2021/1060) 1 priede nurodytais intervencijų kodais (ERPF ir Sanglaudos fondų lėšos veikloms skiriamos pagal: 041 intervencijos kodą (Siekiant efektyvaus energijos vartojimo vykdoma esamų būstų renovacija, parodomieji projektai ir pagalbinės priemonės), 045 (Siekiant efektyvaus energijos vartojimo vykdoma viešosios infrastruktūros renovacija arba viešajai infrastruktūrai taikomos energijos vartojimo efektyvumo priemonės, parodomieji projektai ir pagalbinės priemonės, atitinkančios energijos vartojimo efektyvumo kriterijus). Taip pat buvo atsižvelgta į 2021–2027 IP poveikio vertinimo rezultatus ir išvadas. - Konkrečios 2021–2027 IP veiklos, jų įgyvendinimo produktų ir rezultatų rodikliai bei veiklų finansavimo formos buvo nustatytos derinimo su EK metu vadovaujantis Reglamento Nr. 2021/1060 21 ir 22 straipsniuose nustatyta tvarka (derybų procesas su EK vyko nuo 2020 m. kovo mėn.). Finansavimas veikloms bus skiriamas taikant finansines priemones. Technologiniam veiklų įgyvendinimo palyginimui duomenys bus pateikiami kiekvieno šilumos tiekėjo konkrečiame verslo plane, veiklų įgyvendinimui nustatyti konkretūs produkto ir rezultatų rodikliai, kurie nėra keičiami. Atitinkamai, žemiau išdėstytos 4 pažangos priemonės veiklos sudaro vieną alternatyvą „2021-2027 IP suderintų veiklų ir jų apimčių vykdymas“, kuriai apskaičiuoti finansiniai bei socialiniai-ekonominiai rodikliai: - Veikla 1. Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo pritaikymas 4-os kartos šilumos tiekimo sistemai visoje Lietuvoje; - Veikla 2. Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo pritaikymas 4-os kartos šilumos tiekimo sistemai Vidurio ir Vakarų Lietuvoje; - Veikla 3. Šilumos (vėsumos) apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija įrengimas visoje Lietuvoje; - Veikla 4. Šilumos (vėsumos) apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija įrengimas Vidurio ir Vakarų Lietuvoje. - Parenkant ataskaitinį laikotarpį SNA, atsižvelgta į tai, kad IP rengimo metodikoje rekomenduojamas energetikos sektoriaus rekomenduojamas ataskaitinis laikotarpis yra 30 metų. SNA naudojamas ataskaitinis laikotarpis nustatytas pagal infrastruktūros, kuriai skirta didžiausia finansavimo suma, eksploatavimo laikotarpį, išlaikant reikalavimą, kad ataskaitinis laikotarpis būtų ne mažiau nei 5 metais ilgesnis nei pažangos priemonės įgyvendinimo laikotarpis. - Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 patvirtintu Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašu, vamzdynų (II.2.8) nusidėvėjimo laikotarpis – 30 metų. Atsižvelgiant į tai, kad investicijų tikslas yra sumažinti vamzdynais teikiamos šilumos temperatūrą, atliekant SNA priimama, kad modernizuoti CŠT vamzdynai bus eksploatuojami iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, t. y. ilgiausiai bus eksploatuojami 2023 m. modernizuoti vamzdynai – 29 metus. Likutinė investicijų vertė nėra vertinama, kadangi atliktą CŠT tinklų modernizavimą apskaitys šilumos tiekimo įmonė VERT nustatyta tvarka. - Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 patvirtintu Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašu, keičiami šilumos apskaitos prietaisai prilyginami ilgalaikio turto tipui „Mašinos ir įranga“. Šio ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpis yra 10 metų. Atsižvelgiant į tai, planuojamos reinvesticijos. Reinvesticijų likutinė vertė neskaičiuojama, kadangi ją apskaitys šilumos tiekimo įmonė VERT nustatyta tvarka. - Rezultato rodiklis RR1 „Numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis“ remiantis Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodikos 2.5 skyriumi, yra prilygintas socialinės-ekonominės naudos įverčiui „Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas“. Rodiklio reikšmės priimamos pagal 2021–2027 IP 2.1 konkretaus uždavinio lėšų ir rodiklių pagrindimą. Nauda monetizuota naudojant šio įverčio reikšmes, apskaičiuotas Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodikos 5-6 prieduose, galiojančiuose nuo 2022-01-01. Nauda pradedama skaičiuoti sekančiais metais po investicijų užbaigimo pagal planuojamą Veiklos 1 ir Veiklos 2 įgyvendinimo tempą. Apskaičiuota CO2 sumažinimo socialinė-ekonominė nauda perkelta į skaičiuoklės L.1.1 eilutę. - Socialinis-ekonominis veiklų įgyvendinimo rezultatas, išreikštas kaip RR2 „Metinis pirminės energijos suvartojimas (iš kurio: būstai, viešieji pastatai, įmonės, kita)“ skaičiuoklėje nurodytas kaip standartinis įvertis „Energetinių charakteristikų pagerėjimas“. Skaičiuoklės L.1.2 eilutėje nurodytos Veiklos 1 „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo pritaikymas 4-os kartos šilumos tiekimo sistemai visoje Lietuvoje“ ir Veiklos 2 „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo pritaikymas 4-os kartos šilumos tiekimo sistemai Vidurio ir Vakarų Lietuvoje“ socialinė-ekonominė nauda dėl metinio pirminės energijos vartojimo sumažėjimo, o L.1.3 – atitinkamai Veiklų 3–4 sukuriama sumažėjusio pirminės energijos suvartojimo socialinė-ekonominė nauda. Veiklų 1-2 pirminės energijos pokytis objektuose, atnaujinus (patobulinus) vamzdynus (jų dalis), vertinamas apskaičiuojant pirminės energijos suvartojimą prieš projekto veiklų vykdymo pradžią ir po projekto įgyvendinimo praėjus 1 kalendoriniams metams, vadovaujantis Šilumos tiekimo vamzdynuose patiriamų šilumos nuostolių nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1–26 „Dėl Šilumos tiekimo vamzdynuose patiriamų šilumos nuostolių nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir skaičiuokle, skelbiama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos tinklapyje. Jeigu tiesiami nauji vamzdynai, pirminės energijos suvartojimas objektuose vertinamas iki projekto įgyvendinimo, atsižvelgiant ar pastatas, kuriam naujais vamzdynais bus tiekiama šiluma, buvo prijungtas ar bus prijungtas prie CŠT, atitinkamai įvertinant pirminės energijos suvartojimą pastate per metus ir po projekto įgyvendinimo, praėjus 1 kalendoriniams metams. Veiklų 3–4 pirminės energijos pokytis objektuose įvertinamas apskaičiuojant pirminės šilumos energijos kiekį, kuris praėjo per numatomus pakeisti apskaitos prietaisus per metus prieš projekto įgyvendinimą, o praėjus 1 kalendoriniams metams po projekto įgyvendinimo – apskaičiuojant pirminės energijos kiekį, kuris praėjo per projekto lėšomis įdiegtus apskaitos prietaisus per metus. Nauda monetizuojama išreiškiant Eur pagal šilumos kainų prognozę, naudojamą LIRS. - Visų investicinių veiklų įgyvendinimo efektas taip pat išreikštas „Laiko ir piniginių sąnaudų sumažėjimu“, kuris, instaliuojant prietaisus su nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija, pasireikš šilumos tiekimo įmonių veikloje. Automatizuojant ir skaitmenizuojant šilumos tiekimo veiklą, reikia mažiau darbuotojų. LŠTA duomenimis, 2020 metais šilumos tiekimo įmonėse dirbo 3340 darbuotojų (2022 m. – 3200). Lyginant su 2001 metais darbuotojų skaičius yra sumažėjęs beveik perpus – nuo 6017 darbuotojų. Daroma prielaida, kad, įgyvendinus visas investicines priemonės veiklas, nuo 2030 m. kiekvienos šilumos tiekimo įmonių darbuotojas sutaupys po 4 darbo valandas per mėnesį, t. y. 48 darbo valandas per metus dėl pažangos priemonės lėšomis atliktų investicijų. Naudojami laiko ir piniginių sutaupymų įverčiai energetikos sektoriui pagal Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir išorinio socialinio-ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodiką ir jos 5–6 priedą. Apskaičiuota socialinė-ekonominė nauda dėl laiko ir piniginių sąnaudų sutaupymo perkelta į skaičiuoklės L.1.5 eilutę.

### ANTRASIS SKIRSNIS ### PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS Priemonės GERIAUSIOS alternatyvos PASIRINKIMAS

Alternatyvos 1 įvertinimas atliktas sąnaudų ir naudos analizės metodu naudojant skaičiuoklę, viešai paskelbtą adresu: https://www.ppplietuva.lt/lt/docview/?file=%2Fdocuments%2Ffiles%2FPriemoniu+skaiciuokle_v1_0_20210211.xlsm Naudojant skaičiuoklę apskaičiuota alternatyvos palyginamojo rodiklio (ekonominio naudos ir išlaidų santykio) reikšmė: Lentelė 6. Alternatyvos 1 ekonominės naudos ir išlaidų santykio (ENIS) reikšmė Alternatyva; Ekonominės naudos ir išlaidų santykis (ENIS). Alternatyva 1. 2021–2027 IP suderintų veiklų ir jų apimčių vykdymas; 3,72. Šaltinis: skaičiuoklės darbalapis „Rezultatai“. Alternatyvos 1 įgyvendinimo poveikis viešiesiems finansams nurodytas lentelėse žemiau. Lentelė 7. Alternatyvos 1 poveikis viešiesiems finansams Kodas; Viešųjų finansų srautas; Grynoji dabartinė vertė; Reali vertė. S.; Investicijų, reinvesticijų ir grynasis veiklos srautas (be PVM); 39 084 430; 55 054 545. T.; Privataus ir NVO sektoriaus grynasis veiklos srautas (be PVM); 0; 0. U.; PVM dalis, sumokėta privataus ir NVO sektoriaus; 0; 0. POVEIKIS VIEŠIESIEMS FINANSAMS; -39 084 430; -54 054 545. Šaltinis: skaičiuoklės darbalapis „Poveikis VF“ Optimalia pažangos priemonės įgyvendinimo alternatyva yra Alternatyva 1 „2021–2027 IP suderintų veiklų ir jų apimčių vykdymas“. Alternatyvos 1 įgyvendinimą sudaro 4 investicinių veiklų rinkinys: - Veikla 1. Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo pritaikymas 4-os kartos šilumos tiekimo sistemai visoje Lietuvoje. Veiklai 1 įgyvendinti reikalingų lėšų suma yra 8,327 mln. Eur, iš jų 2021–2027 m. IP lėšų 6,75 mln. Juos investavus bus modernizuota 17 km CŠT vamzdynų. - Veikla 2. Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo pritaikymas 4-os kartos šilumos tiekimo sistemai Vidurio ir Vakarų Lietuvoje. Veiklai 2 įgyvendinti reikalingų lėšų suma yra 8,327 mln. Eur, iš jų 2021–2027 m. lėšų 6,75 mln. Eur. Juos investavus bus modernizuota 17 km CŠT vamzdynų. - Veikla 3. Šilumos (vėsumos) apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija įrengimas visoje Lietuvoje. Veiklai 3 įgyvendinti reikalingų lėšų suma yra 8,327 mln. Eur, iš jų 2021–2027 IP lėšų 6,75 mln. Eur. Juos investavus bus pakeista 5 257 šilumos apskaitos prietaisų. - Veikla 4. Šilumos (vėsumos) apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija įrengimas Vidurio ir Vakarų Lietuvoje. Veiklai 4 įgyvendinti reikalingų lėšų suma yra 8,327 mln. Eur, iš jų 2021–2027 IP lėšų 6,75 mln. Eur. Juos investavus bus pakeista 5 257 šilumos apskaitos prietaisų. Remiantis jautrumo analizės rezultatais (skaičiuoklės darbalapis „Jautrumo analizė“), ši pažangos priemonės įgyvendinimo alternatyva turi 1 kritinį kintamąjį – socialinę diskonto normą. Scenarijų analizės rezultatai atskleidžia, kad pesimistinio scenarijaus atveju (investicijoms ir veiklos sąnaudoms pabrangus 25 %, o pajamoms ir socialinei naudai sumažėjus 25 %), Alternatyvos 1 ENIS būtų lygus 1,33 todėl vertinama, kad pažangos priemonės įgyvendinimas nėra rizikingas. Pažangos priemonės įgyvendinimu prisidedama prie Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“, įgyvendinimo priemonių plane nustatyto energetikos srities uždavinio 1.2 „Didinti elektros energijos, šilumos gamybos, skirstymo ir vartojimo efektyvumą, sumažinti energijos nuostolius skirstomuosiuose tinkluose“. Pastarasis uždavinys užtikrina ilgalaikio tikslo pasiekimą - sukurti saugų, palankų aplinkai, konkurencingą ir į bendrą ES energetikos sistemą integruotą energetikos sektorių, užtikrinti patikimą ir diversifikuotą energijos išteklių tiekimą, padidinti energijos gamybos, skirstymo ir vartojimo efektyvumą, išplėsti atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių naudojimą. Kartu pažangos priemonė sprendžia uždavinį 2.3 „Didinti energijos taupymą ir vartojimo efektyvumą“, kuriuo užtikrinamas trumpalaikio tikslo - užtikrinti patikimą ir saugų, neviršijantį numatytųjų taršos limitų energijos tiekimą visoms Lietuvos ūkio šakoms, didinti energijos taupymą ir naudojimo efektyvumą, tinkamai naudojant ES struktūrinių paramos fondų, valstybės ir privačias lėšas - pasiekimas. Alternatyvos 1 veiklos tiesiogiai įgyvendina 7-ąjį darnaus vystymosi tikslą „Užtikrinti visiems galimybę naudotis prieinama, patikima, darnia ir modernia energija“. Konkretūs Jungtinių Tautų ir Lietuvos rodikliai, prie kurio prisideda pažangos priemonės veiklos „7.3.1a Galutinės energijos intensyvumas“ (visos veiklos) ir „7.3.1e. Galutinės energijos suvartojimas namų ūkiuose, tenkantis vienam gyventojui“ (Veiklos 3–4). Atitinkamai, vertinama, kad pažangos priemonės turiniu laikomasi horizontaliojo darnaus vystymosi principo (įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą). Pažangos priemonės veiklos taip pat prisideda prie horizontaliojo inovatyvumo principo, kadangi įgalina praktikoje taikyti naujas šilumos suvartojimo apskaitos technologijas. Horizontaliojo lygių galimybių ir nediskriminavimo principo įgyvendinimas užtikrinamas netaikant selektyvumo šilumos vartotojų atžvilgiu – pažangos priemonės veiklos įgyvendinamos atsižvelgiant į techninius infrastruktūros rodiklius, siekiant optimalaus poveikio energijos naudojimo efektyvumo augimui. Įgyvendinant pažangos priemonės veiklas bus laikomasi horizontaliųjų principų ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų pagal 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklių 344–347 punktuose nustatytus reikalavimus.

___________________________

Į Eurostat statistiką iki Didžiosios Britanijos išstojimo iš ES buvo įskaičiuojami ir šios šalies rodikliai.